亞東技術學院九十一學年度第五次校務會議紀錄

時間：九十二年七月二日（星期三）上午九時三十分

地點：元智大樓二樓會議室

主席：魏嘉鎮校長　　　　　　　　　             　　　　紀錄：謝金燕小姐

1、 報告事項：

一、宣讀上次會議紀錄：

（一）案由：本校九十二學年度學雜費收費標準案。
決議：照案通過，九十二學年度收費比照上學年度，不調整。 

（二）案由：本校學生學籍規則修訂案。
決議：本修訂案經文字修正後通過。
（三）案由：九十二學年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用內容案。
決議：依專責小組之決議，通過本經費支用案。
（四）案由：擬訂「本校進修推廣部設置辦法（草案）」。
決議：本辦法︵草案︶通過。
（五）案由：請審查九十二年資深優良教師名單，通過後報請教育部獎勵。
決議：依本校資深優良教師名單通過。
主席裁示：徵詢出席者無異議後確認。 

二、報告上次會議決議案執行情形：

（一）案由：本校九十二學年度學雜費收費標準案。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔報告單位：會計室〕

執行情形：已報教育部核備中。
主席裁示：錄案備查。
（二）案由：本校學生學籍規則修訂案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔報告單位：教務處〕

執行情形：已報教育部核備。
主席裁示：錄案備查。 

（三）案由：九十二學年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用內容案。　　　　　〔報告單位：技術合作處〕  
執行情形：已報教育部核備。 

主席裁示：錄案備查。
（四）案由：擬訂「本校進修推廣部設置辦法（草案）」。　　　　　　　　　　　　〔報告單位：進修推廣部〕
執行情形：已報教育部核備中。 

主席裁示：錄案備查。
（五）案由：請審查九十二年資深優良教師名單，通過後報請教育部獎勵。　　　　　　　〔報告單位：人事室〕
執行情形：九十二年六月十日亞院人字九二○○○一二五一號函報教育部。
主席裁示：錄案備查。
三、主席報告：略。

四、各單位工作報告：參閱【九十一學年度│全校重要業務計畫檢討報告】。

主席裁示：

（1） 每學年期末各單位重要發展計畫之執行與檢討報告是必要的校務行政，計畫執行過程、成果及績效皆需確實檢討改進，以策勵將來。

（二）本校九十一學年度異動老師計有六位教師離職、四位教師新聘，系、所師資不足部份將考慮合聘制度是否可行，以因應十月份教育部評鑑。

（三）國科會小產學計畫第二階段申請應於九月底前提出，請各與會代表及各系主任多鼓勵老師提出申請。

（四）九十四學年度申請新設研究所之設置計畫應於八、九月間提出，請教學單位儘速規劃。

（五）執行九十二學年度教育部獎補助款之研發計畫，將於九月初辦理研發案成果發表會，請人事室、技術合作處規劃辦理。

（六）「提升研發能量，鼓勵科技創新」及「拓展進修推廣教育」方案之每季執行檢討已分送各執行單位進行，九十二學年度預算及教育部九十二年度獎補助預算中對兩方案皆有相當多的資助，請各單位多宣導並執行。

2、 提案討論

第一案

案由：新建「有庠科技大樓」乙幢計畫第二次修正案。　　　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：總務處〕
說明：
一、原計畫於新購遠東高爾夫球場二千零五十坪土地中規劃新建「綜合科技大樓」乙幢。
  二、會議審議程序：

（一）前於民國八十九年六月三日經本校八十八學年度第四次校務會議及於民國八十九年六月八日經本校董事會第十屆第六次會議審議通過，並命名為「有庠科技大樓」在案。
（二）後於民國九十一年三月二十日經本校九十學年度第三次校務會議及於民國九十一年三月二十八日經本校董事會第十一屆第二次會議審議通過第一次修正計畫在案。
（三）經教育部九十一年五月六日台〈九一〉技〈二〉字第九一Ｏ六三四六四號函復備查。

三、新購土地遲至民國九十年三月八日始經台北縣政府正式公告，完成都市計畫由「工業區」變更為「私立亞東技術學院用地」。

四、委請張哲雄建築師進行新建大樓之細部規劃、設計工作並委請姚仁喜建築師及黃羅財設計師完成指導大樓外部及校園整體景觀設計工作。
五、本大樓規劃設計案後於民國九十一年四月三日經「台北縣都市設計審議委員會」第四十八次大會討論通過，完成「都市設計審議」程序。
六、張哲雄建築師完成細部圖面最後定稿，並於民國九十一年十二月三十日向台北縣政府工務局正式提出「建造執照」申請案。

七、預計新建地下三層、地上十三層，總樓地板面積為五萬一千五百三十四平方公尺〈約為一萬五千五百八十九坪〉。
八、建築費用原預估為新台幣七億八千萬元，現修正為新台幣九億一千八百五十萬元，總計增加新台幣一億三千八百五十萬元，其中，因應鋼筋、水泥漲價等物價波動準備款三千萬元、聘請工程管理顧問公司八百五十萬元及內部裝潢工程費一億元。

九、建築費用預估新台幣九億一千八百五十萬元，除已於八十八、八十九、九十學年度申請教育部轉財政部核定分別予以保留新台幣二億零三百萬元、一億七千二百萬元及二億五千七百萬元外，並利用本〈九十一〉學年度預估預算結餘保留款新台幣一億九千六百五十萬元，其餘不足部分新台幣九千萬元，擬由九十二學年度預算編列支應。
十、總工程預定進度修正為：

（一）民國九十二年八月底前：取得台北縣政府核發之「建造執照」。

（二）民國九十二年九月至十二月：進行結構工程學術外審及各種工程招標、發包作業。

（三）民國九十三年元月：擇期動土開工，建築物結構工程預計三年。

（四）民國九十五年十二月底前：取得使用執照，進行內部裝修工程。

（五）民國九十六年五月前：正式落成啟用。
  十一、新建「有庠科技大樓」位置平面圖及各樓層面積等相關資料均詳如〈附件一〉。
　十二、擬請同意「有庠科技大樓」興建計畫第二次修正案。
  十三、謹請審議，通過後提報董事會議審議。
決議：同意第二次修正﹁有庠科技大樓﹂建築總經費為九億一千八百五十萬元。
第二案

案由：本校九十二學年度預算案〈如附件二〉，謹請審議。　　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：會計室〕

說明：本校九十二學年度預算，歲入為584,000,000元，歲出經常門為464,724,866元，資本門400,775,134元，收支相抵不足281,500,000元，其中58,000,000元由報廢項下沖轉，其餘223,500,000元，擬由以前年度結餘款撥補。
決議：

１．通過九十二學年度預算案收入584,000,000元，支出經常門464,724,866元、資本門400,775,134元。

２．本預算案送請董事會審議。

第三案

案由：訂定本校內部管理及稽核作業規章〈如附件三〉，謹請審議。　　　　　　　　　　　　〔提案單位：會計室〕

說明：係依照教育部八十四年七月廿五日台（八四）會字第○三六二一二號函頒佈之「私立學校會計制度之一致規定」及「私立學校建立會計制度實施辦法」之規定，並配合現行會計作業訂定。

決議：審議通過。
第四案

案由：本校「研究所設立與發展」方案（草案）〈如附件四〉，提請討論。     　　　　　 　〔提案單位：教務處〕

說明：該草案已委由通訊與資訊研究所邀請各系共同參與修改執行措施之內容，並經九十一學年度第九次教務會議通過。

決議：本方案︵草案︶經文字修訂後通過。
第五案

案由：擬修訂亞東技術學院學生考試規則討論案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：教務處〕  
說明：

一、本修訂案已經九十一學年度第八次教務會議決議通過。

  二、提供修訂後考試規則〈如附件五〉。

決議：本考試規則經文字修訂後通過。
3、 提案報告：

第一案

案由：推選九十二學年度校務會議代表，請審議。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：人事室〕
說明：

一、校務會議代表規定如下：

校務會議以校長、副校長、系(科)主任、學術及行政主管、教師代表(教師代表不得少於全數的二分之一，其中副教授以上不得少於教師的三分之二)、職工代表、學生代表組織之，各系(科)(含通識教育中心)教師推舉未兼行政副教授教師代表二人，滿二十人以上系(科)再推舉教師一人。

  二、經各系及職工推選代表如下表：（＊：連任）

	姓名
	單位

	潘毅鈞

黃茂全
	材纖系

	＊陳碧森

王明文

曾建榮
	機械系

	魏德昌

陳宗柏

曾乙申
	電機系

	＊蕭如宣

＊王清松
	電子系

	＊陳明德

黃敏亮
	工管系

	郭富良

薛秀珍
	流行系

	劉說芳

黃室苗
	工設系

	徐敏芳
	護理系

	陳依琪
	醫管系

	李銘章

楊玉嶺
	行銷與流通管理系

	＊沈自
	電信

(通訊)系

	＊李紹綸

＊葉惠敏
	資管系

	吳憶蘭

黃寬裕

張春華
	通識教育中心

	陳俊豪

＊范文華
	職工

代表

	鍾玫君

陳啟霖
	學生

代表


結論：

1． 洽悉。︵增列校務會議組成規範中﹁八員教師以下之系︵含所︶推薦一位校務會議代表﹂︶

2． 九十二學年度校務會議代表組成，同意有教師八員以下之系︵含所︶推薦一位代表。

第二案

案由：報告推選九十二學年度校教評會委員。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：人事室〕
說明：

一、校教評會議代表規定如下：

教評會十四至二十一人，校長、副校長、教務長、學生事務長、技術合作處處長、進修推廣部主任、通識教育中心主任為當然委員，其餘各系(科)（含通識教育中心）公開選出未兼行政副教授(按大學法規定要副教授且未兼行政不得少於二分之一)教師代表一人（滿二十人以上再推選未兼行政副教授教師代表一人），任期一年，連選得連任。

二、經各系及職工推選代表如下表：

	姓名
	單位

	陳瑞金
	材纖系

	＊李冠宗

陳佳萬
	機械系

	＊陳保川

廖峻慶
	電機系

	＊王清松

蕭如宣
	電子系

	陳明德
	工管系

	吳繼仁
	流行系

	邱雲堯
	工設系

	徐敏芳
	護理系

	陳依琪
	醫管系

	楊玉嶺
	行銷與流通管理系

	陳益華
	電信

(通訊)系

	李紹綸
	資管系

	＊許佩玲

楊昌雄
	通識教育中心


結論：同意加入增設系︵含所︶推選之教評會委員數為組成總人數。
第三案

案由：推選九十二學年度教師申訴評議委員會委員，請審議。　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：人事室〕
說明：

一、教師申訴評議委員會委員規定如下：

教師申評會以教育學者、教師組織代表、社會公正人士、教師代表(未兼行政不少於三分之二)十五人組織之，任期一年，連選得連任。

二、經各系及職工推選代表如下表：

	姓名
	單位

	袁泠
	材纖系

	＊沈勇全

章勳
	機械系

	顏晴榮

李建海
	電機系

	陳俊宏

曾騰輝
	電子系

	林東正
	工管系

	林致祥
	流行系

	彭剛毅
	工設系

	張玉梅
	護理系

	
	醫管系

	楊玉嶺
	行銷與流通管理系

	賴金輪
	電信

(通訊)系

	葉惠敏
	資管系

	陳玉芬

黃景暉
	通識教育中心

	鄭澄宇
	社會

人士


結論：同意加入增設系︵含所︶推選之教師申訴評議委員會委員數為組成總人數。
第四案

案由：推選九十二學年度職工評議議委員會委員，請審議。　　　　　　　　　　　　　　　〔提案單位：人事室〕

說明：

一、職工評議委員會委員規定如下：

職工人評會教師代表二人、職員代表二人，任期一年，連選得連任一年。

二、經各系及職工推選代表如下表：

	姓名
	單位

	
	材纖系

	
	機械系

	
	電機系

	
	電子系

	
	工管系

	
	流行系

	
	工設系

	
	護理系

	
	醫管系

	
	行銷與流通管理系

	
	電信

(通訊)系

	
	資管系

	
	通識教育中心

	邱顯東

曾雪娥
	職工

代表


結論：洽悉。
4、 臨時動議：無。
伍、散會︵中午十二時二十分︶。
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